УКРАЇНА

# ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Ізмаїл

«24»  травня  2019				                                                                   №127/А-2019

Про підготовку житлово-комунального та паливно-

енергетичного  господарства   району  до роботи в

осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Відповідно до статей 16, 20, 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства району до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років:

- Затвердити склад робочої групи з координації підготовки житлово-комунального та паливно- енергетичного господарства району до роботи в осінньо- зимовий період 2019-2020 років та оперативного вирішення проблем ( додається).

- Затвердити заходи по підготовці житлово-комунального і паливно-енергетичного господарства Ізмаїльського району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додається).

3. Відділу освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), сектору культури, туризму та спорту  (Дерменжи Л.М..), управлінню соціального захисту населення  райдержадміністрації (Грамма Г.О.), та рекомендувати КНП Ізмаїльської районної ради  «Центральна районна лікарня» (Садковський О.В.), виконкомам  сільських та селищної рад:

3.1 Забезпечити до 01.10.2019 р. виконання договорів на поставку вугілля;

3.2 Вжити заходів щодо зменшення витрат бюджетними організаціями та закладами, підприємствами району та населенням електричної та теплової енергії, води, впроваджуючи енергозберігаючі технології;

4.Відділу капітального будівництва та архітектури райдержадміністрації

(Вітков В.П.):

  - Організувати роз’яснювальну роботу з населенням щодо необхідності ощадливого використання  тепла, електроенергії, газу та своєчасних розрахунків за їх споживання.

  - До 01.10.2019 року забезпечити перевірку готовності підприємств і організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та про результати перевірки поінформувати голову Ізмаїльської райдержадміністрації та Одеську обласну державну адміністрацію.

5.  Рекомендувати виконкомам сільських (селищної) рад спільно з підприємствами, які розташовані на території населених пунктів, створити аварійні бригади для локалізації можливих аварій на системах тепло-, енерго-, водопостачання та зв’язку в зимових умовах.

6. Заслухати питання про хід виконання даного розпорядження на засіданні колегії при голові районної державної адміністрації у вересні 2019 року.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова Ізмаїльської районної

- державної адміністрації 	                                                                                       Н.І. Тодорова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням  голови

Ізмаїльської райдержадміністрації

від «24» травня 2019 р.

№127/А-2019

Склад робочої групи

з координації роботи житлово – комунального

та паливно – енергетичного господарства району

в осінньо – зимовий період 2019– 2020 років

та оперативного вирішення проблем

| Хаджиков Петро Васильович | - перший заступник голови Ізмаїльської райдержадміністрації, керівник робочої групи; |
| --- | --- |
| Вітков Володимир Павлович | - в.о. начальника відділу капітального будівництва та архітектури райдержадміністрації, секретар робочої групи; |
| Члени робочої групи: |  |
| Желєва Вікторія Миколаїна | - начальник управління економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації; |
| Вітков Володимир Павлович | в.о. начальника відділу капітального будівництва та архітектури райдержадміністрації |
| Садковський Олег Володимирович | головний лікар КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» (за згодою); |
| Стоілова Марина Миколаївна | - начальник фінансового управління райдержадміністрації; |
| Дерменжи Людмила Михайлівна | - зав. сектору культури, туризму та спорту райдержадміністрації ; |
| Якименко Тетяна Григорівна | - начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| Тімошенко Євген Володимирович | Начальник Південно-Західного відділення інспекції Держенергонагляду в Одеській області ( за згодою) |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови

Ізмаїльської  райдержадміністрації

від «24» травня 2019р.

№ 127/А-2019

Заходи по підготовці житлово-комунального господарства району до роботи в

осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи по об'єктах соціальної сфери |  |  |  |  |
| - Провести обстеження, ревізію опалювальних систем, систем водопостачання, стану дахів, - визначити об'єми необхідних ремонтних робіт в загальноосвітніх школах, дошкільних закладах, лікувальних та клубних закладах; - скласти графіки виконання ремонтних робіт, - визначити обсяг коштів, необхідних для ремонту; - передбачити необхідні бюджетні та залучені кошти, які повинні бути використані за цільовим призначенням | до 15.06.2019р. | КНП ІРР Центральна районна лікарня( Садковський О.В.)(за згодою),відділ освіти(Якименко Т.Г.), зав. сектору культури, туризму та спорту (Дерменжи Л.М.), виконкоми сільських (селищної) рад (за згодою), відділ капітального будівництва та архітектури райдержадміністрації (Вітков В.П.) |  |  |
| Ремонт в клубних закладах сел Броска, Комишівка, Кислиця/ | до 1.10.19 р. | виконкоми сільських (селищної) рад (за згодою), сектор культури, туризму та спорту райдержадміністрації (Дерменжи Л.М.). |  |  |
| Ремонт даху в будинках культури та клубних закладах в с. Нова Покровка, с. Кирнички, с.Утконосівка. | до 1.10.19 р. | виконкоми сільських (селищної) рад (за згодою), сектор культури, туризму та спорту райдержадміністрації (Дерменжи Л.М.). |  |  |
| Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) : В ЗОШ с. Стара Некрасівка, с. Каланчак, смт Суворове, с. Кислиця. | До 01.09.2019р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), |  |  |
| Ремонт у даху ЗОШ: с. Комишівка, Першетравневе, Стара Некрасівка, Озерне. | До 01.09.2019р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), |  |  |
| Приведення в належний стан опалювальних систем та котелень бюджетної сфери |  |  |  |  |
| - Заміна котла в АПСМ с. Кислиця. | до 15.10.19р. | КНП ІРР Центральна районна лікарня (Садковський О.В..),( за згодою) |  |  |
| Заміна циркуляційних насосів 2шт. в АЗПСМ с.Ларжанка | До 01.10.2019р. | КНП ІРР Центральна районна лікарня (Садковський О.В..), ( за згодою) |  |  |
| Заміна димоходів в АЗПСМ с.Багате, та у ФП с. Новоозерне. | До 01.10.2019р. | КНП ІРР Центральна районна лікарня (Садковський О.В.), ( за згодою) |  |  |
| Проведення промивання трубопроводів теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання | до 10.10.19р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), КНП ІРР Центральна районна лікарня (Садковський О.В.) (за згодою) |  |  |
| Укладання договорів на обслуговування газових котлів та транспортування природного газу | до 01.10.19р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г., КНП ІРР Центральна районна лікарня (Садковський О.В.) (за згодою) |  |  |
| Забезпечення твердим паливом на зимовий період об'єктів соцкультпобуту | до 01.10.19р. | виконкоми сільських (селищної) рад (за згодою) Фінансове управління райдержадміністрації (Стоілова М.М.); Відділ освіти (Якименко Т.Г.); КНП ІРР Центральна районна лікарня (Садковський О.В.) ( за згодою), зав. сектору культури, туризму та спорту(Дерменжи Л.М.), |  |  |
| Приведення в належний стан водопровідно – каналізаційних споруд |  |  |  |  |
| Приведення в належний стан шахтних колодязів загального користування в селах Каланчак, Кирнички, Нова Покровка, Муравлівка, Ново Озерне. Проведення інвентаризації водопровідних мереж в селах Броска, Матроска, Багате, Лощинівка , Саф'яни, Стара Некрасівка. | до 01.09.19р. | відділ капітального будівництва та архітектури райдержадміністрації (Вітков В.П), виконкоми сільських (селищної) рад(за згодою), відділ капітального будівництва та архітектури райдержадміністрації (Вітков В.П), |  |  |
| Будівництво та облаштування бювету в с.Утконосівка,с.Кам'янка. Ремонт водогону с. Кирнички | До 01.10.2019р. | виконкоми сільських рад (за згодою) |  |  |
| Проведення заходів з протипожежної безпеки в опалювальний період |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт зі встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, систему передачі тривожних сповіщень в Матроському НВК, Ларжанському НВК | До 01.10.2019р | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), |  |  |
| Перевірка зовнішнього протипожежного водозабезпечення, при необхідності - утеплення пожежних гідрантів та водоймищ; проведення протипожежного інструктажу з відповідальними за опалення об'єктів; перевірка дотримання правил протипожежної безпеки в місцях зберігання палива | протягом опалювально-го періоду | відділ капітального будівництва райдержадміністрації та архітектури (Вітков В.П), КНП ІРР Центральна районна лікарня ( Садковський О.В.) (за згодою),відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.), виконкоми сільських (селищної) рад (за згодою). |  |  |
| Суворе дотримання режиму економії електричної, теплової енергії, газу та води | постійно | КНП ІРР Центральна районна лікарня ( Садковський О.В..) ( за згодою), відділ освіти (Якименко Т.Г.), сектор культури, туризму та спорту (Дерменжи Л.М.),виконкоми сільських (селищної) рад( за згодою) |  |  |
| Заготівля паливно-мастильних матеріалів для резервних джерел енергопостачання | до 01.10.19р. | відділ освіти райдержадміністрації (Якименко Т.Г.) |  |  |
| Заходи по Ізмаїльських районних електромережах |  |  |  |  |
| Провести обстеження електромереж, електрообладнання трансформаторних підстанцій, опор мереж електропередач, трансформаторів, скласти графіки ремонту по приведенню в належний стан енергетичного господарства району, передбачити кошти, які повинні бути використані за цільовим призначенням | до 15.06.19р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) ( за згодою) |  |  |
| Ремонт трансформаторних підстанцій в населених пунктах району | до 01.11.19р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) ( за згодою) |  |  |
| Ревізія та профілактичний ремонт трансформаторних підстанцій та інших споруд та обладнання районних електромереж. | до 01.11.19р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) ( за згодою) |  |  |
| Заміна електричних опор в населених пунктах району | до 01.11.19р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) ( за згодою) |  |  |
| Капітальний ремонт комплектних трансформаторних підстанцій районних електромереж в селах району. | до 01.11.19р. | Ізмаїльські районні електромережі (Гуліка С.І.) ( за згодою) |  |  |
| Заходи по Ізмаїльському управлінню експлуатації газового господарства |  |  |  |  |
| Проведення ревізії газо-регуляторних пунктів по району в с. Каланчак, с, Броска, с. Лощинівка, с. Кам'янка, с. Дунайське, Ст.Некрасівка, с. Матроска, с.Утконосівка, Саф’яни, Багате. | до 01.10.19р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ «Одесагаз» (Біляй М.А.) ( за згодою) |  |  |
| Переведення регуляторів тиску обладнання газорозподільних пунктів на зимовий період роботи | до 01.10.19р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ « Одесагаз» ( за згодою) (Біляй М.А.) |  |  |
| Перевірка димових вентиляційних каналів в 9 газорозподільних пунктах. | до 01.10.19р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ « Одесагаз» (Біляй М.А.) ( за згодою) |  |  |
| Проведення поточного ремонту будівель газо розподільчих пунктів | до 01.10.19р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ « Одесагаз» (Біляй М.А.) ( за згодою) |  |  |
| Проведення газифікації будівель власного сектору та об’єктів соціальної сфери в с. Матроска , Стара Некрасівка, Утконосівка. Саф’яни, Багате, Ларжанка, Нова Некрасівка. | 01.01.2020 р. | Ізмаїльське управління експлуатації газового господарства ПАТ «Одесагаз» (Біляй М.А.) ( за згодою) |  |  |
| Заходи по дільниці технічної експлуатації лінійних споруд № 1 ВАТ «Укртелеком» |  |  |  |  |
| Провести обстеження стану будівель та інших цивільних споруд, систем опалювання, забезпечити їх ремонт і підготовку до роботи в осінньо-зимовий період. | до 25.08.19р. |  | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 1 Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» ( за згодою) |  |
| Забезпечити в повному обсязі потреби опалювальних систем вугіллям, газом, пічним паливом будівлі сільських автоматичних телефонних станцій , провести протипожежні заходи | до 01.10.19 р. |  | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 1 Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» ( за згодою) |  |
| Провести перевірку технічного стану стаціонарних та пересувних енергобаз | до 01.10.19р. |  | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 1 Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» ( за згодою) |  |
| Забезпечити всі резервні енергобази паливно-мастильними матеріалами | до 01.10.19 р. |  | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 1 Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» ( за згодою) |  |
| Вимагати від підприємства електромереж і районних електромереж актів підготовки ліній зовнішнього енергопостачання, які знаходяться на їх балансі, до роботи в осінньо-зимовий період | до 01.10.19 р. |  | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 1 Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» ( за згодою) |  |
| Перевірити справність установок електроживлення, акумуляторних батарей підприємств електрозв'язку, провести промивку лужних акумуляторів і заміну електроліту на об'єктах сільських АТС ЦЕЗ №3-26 од. | до 01.10. 19 р. |  | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 1 Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» ( за згодою) |  |
| Скласти паспорти остаточної готовності кожного підприємства електрозв'язку до роботи в осінньо-зимовий період | до 01.11. 19р. |  | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 1 Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» ( за згодою) |  |
| Підготувати транспорт та механізми до роботи в осінньо-зимовий період, виконати роботи з капітального та поточного ремонту, лінійно-кабельних споруд і радіомовлення, провести огляд дерев'яних опор, скласти акти перевірки, спланувати заміну опор. | до 01.10. 19 р. |  | Дільниця технічної експлуатації лінійних споруд № 1 Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» ( за згодою) |  |