одаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Ізмаїльському районі на 2016 – 2020 роки

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат | Фактично виконано станом на 12.07.2016 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016р | 2017р |  | 2018р |  | 2019р |  | 2020р |  |  |  |
| 1 | Охорона і раціональне використання земельних ресурсів, захист і реабілітація ґрунтів, підземних і поверхневих вод | 1.1. Зменшити використання пестицидів за рахунок використання агротехнічних заходів та біозасобів захисту | 2016-2020р. | Сільгосптоваровиробники, управління АПР | за рахунок суб’єктів земельних відносин | за рахунок суб’єктів земельних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  | зменшення забруднен ня ґрунту, поверхневих та підземних вод | ----- |
|  |  | 1.2. Організувати перезатарення і централізоване вивезення залишків непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин з села Каланчак. З сіл Утконосівка і Кирнички порожні металеві бочки, що залишились від вивезених непридатних пестицидів та порожні бетонополімерні контейнери з села Саф`яни | 2016-2020р. | управління АПР райдержадміністрації, відділ мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації | Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - | 500,0 |  | - |  | - |  | - |  | звільнення територій від непридатних хімічних засобів захисту рослин | 02.06.2016 проведено інвентаризацію ХЗЗР, результати інвентаризації направлені до Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації |
|  |  | 1.3. Реабілітація забрудненої території біля колишніх складів зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які розташовані за межами населених пунктів району | 2016-2020р. | управління АПР райдержадміністрації, відділ мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації | Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | в кожному випадку визначається окремо |  |  |  |  |  |  |  |  | відновлен ня хімічно забрудне них земельних ділянок | ---- |
|  |  | 1.4. Проведення паспортизації суб’єктів діяльності для використання пестицидів та мінеральних добрів з наданням відповідних дозволів на їх використання (дозволи санітарно-епід. служби та спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади) | 2016-2020р. | Сільгосптоваровиробники, Ізмаїльська районна санітарно-епідеміологічна станція | за рахунок суб’єктів земельних відносин | за рахунок суб’єктів земельних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  | отримання дозволів на використання пестицидів | ---- |
|  |  | 1.5. Завершення паспортизації сільських місць видалення відходів | 2017р. | Першотравнева с/р, Новонекрасівська с/р, Муравлівська с/р | місцеві бюджеті | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | поліпшення стану довкілля | ---- |
|  |  | 1.6. Ліквідація та рекультивація стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ (щорічні заходи під час благоустрою) | 2016-2020р. | сільські (селищна) ради, Ізмаїльська районна санітарно-епідеміологічна станція, управління АПР райдержадміністрації | Сільські (селищний) фонди охорони навколишнього природного середовища | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 1.7. Розробка проекту землеустрою щодо захисту земель від підтоплення з берегоукріплювальними та протизсувними заходами (озеро Ялпуг) в межах села Озерне та берегоукріплювальні роботи | 2016-2020р. | Озерненьська сільська рада, відділ капітального будівництва Ізмаїльської райдержадміністрації, управління АПР райдержадміністрації, Басейнове управління водних ресурсів | Державний бюджет, місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - |  | 300,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 9700,0 | досягнення екологічно безпечних умов для проживання населення | ---- |
| 2 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 2.1. Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм (розчистка берегів, викос грубої рослинності, встановлення альтанок) | 2016-2020р. | Ізмаїльське управління водного господарства, Басейнове управління водних ресурсів, сільські (селищна) ради, землекористувачі земель водного фонду | обласний, місцевий бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | Попередження забруднення підземних джерел | ТОВ «Репіда» з 11по13квітня 2016 р. на озері Ялпуг проводило меліоративні роботи (викос грубої рослинності на площі 15 га та встановлення штучних гнізд – 150 шт.) за власні кошти |
|  |  | 2.2. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (розчистка русел, контроль стану прибережній смуги, тощо) | 2016-2020р. | Басейнове управління водних ресурсів, Ізмаїльське управління водного господарства, відділ мобіліз., оборонної роботи та з питань НС апарату райдержадміністрації, сільські (селищна) ради | Державний бюджет, обласний, місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | Поліпшен ня стану довкілля | ---- |
|  |  | 2.3. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення (встановлення санітарних зон навколо артсвердловин, недопущення забруднення непрацюючих) | 2016-2020р. | Відділ капітального будівництва Ізмаїльської райдержадміністрації, Ізмаїльське управління водного господарства, Ізмаїльська районна санітарно-епідеміологічна станція, сільські (селищна) ради | Державний бюджет, обласний, місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | Поліпшення стану довкілля | ---- |
|  |  | 2.4. Ліквідаційний тампонаж або переведення на регульований режим роботи само виливних артезіанських свердловин (чотири непрацюючих артсвердовин) | 2016-2020р. | Відділ капітального будівництва Ізмаїльської райдержадміністрації, сільські (селищна) ради, Ізмаїльська районна санітарно-епідеміологічна станція | Обласний, місцеві бюджети | - |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | зменшення забруднення водоносних горизонтів | ---- |
|  |  | 2.5. Розробка проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг та перенесення меж в натуру малих річок Ізмаїльського району | 2016-2020р. | управління АПР райдержадміністрації, відділ Держгео кадастру в Ізмаїльському районі | Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - |  | 85,0 |  | 423,0 |  | - |  | - | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 2.6. Розчистка та заглиблення балок і русел малих річок Ізмаїльського району | 2016-2020р. | управління АПР райдержадміністрації, Ізмаїльське управління водного господарства, Басейнове управління водних ресурсів | Обласний та місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - |  | 187,5 |  | 257,0 |  | 375,0 |  | - | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 2.7. Капітальний ремонт захисної дамби на 108 км української ділянки р. Дунай | 2016-2020р. | Басейнове управління водних ресурсів, управління АПР райдержадміністрації, відділ мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації, Матроська сільська рада, землекористувачі на острові Репіда | Державний бюджет, Обласний та місцеві, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 5500,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | поліпшення екологічного стану довкілля | На капітальний ремонт захисної дамби на 108 км української ділянки р. Дунай виділено: - з районного бюджету 50 тис. грн.; - з бюджету Матроської сільської ради 30 тис. грн.; - добровільні внески землевласників та землеко-ристувачів острову Репіда складають 35 тис. грн.. |
|  |  | 2.8. Завершення робіт щодо будівництва водопропускної споруди на дамбі біля села Кислиця Ізмаїльського району | 2016-2020р | Басейнове управління водних ресурсів, управління АПР райдержадміністрації, відділ мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації | Державний бюджет, Обласний та місцеві, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 1000,0 |  | - | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
| 3 4 | Охорона, використання та відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу | 3.1. Заходи, пов’язані з створенням та реконструкцією захисних лісових насаджень (100га) | 2016-2020р. | управління АПР, ДП «Ізмаїльське лісове господарство» | Районній та місцеві бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 3.2. Заходи, пов’язані з створенням та реконструкцією лісових насаджень вздовж автошляхів (50 км), повздовж берегів річок та озер (30 га) | 2016-2020р. | управління АПР, ДП «Ізмаїльське лісове господарство» | Державний бюджет, обласний, місцевий бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | 112,0 |  | 112,0 |  | 112,0 |  | 112,0 |  | 112,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | ДП «Ізмаїльське лісове господарство» навколо водосховища с. Лощинівка на площі 2,4 га висаджені лісові культури (акація, софора, клен, черемуха) за власні кошти. |
|  |  | 3.3. Проведення інвентаризації полезахисних лісових насаджень (1692,3га) з наступним закріпленням | 2016-2020р. | управління АПР, відділ Держгео кадастру в Ізмаїльському районі, ДП «Ізмаїльське лісове господарство» | Державний бюджет, обласний, місцевий бюджети, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела | - |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | - |  | - | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 3.4. Проведення інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах району з послідуючим взяттям на баланс | 2016-2020р. | сільські (селищна) ради | Місцевий бюджет, сільські (селищний) фонди охорони навколишнього природного середовища | за рахунок власних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 3.5. Виконання рибоохоронних та меліоративно-технічних заходів щодо покращення стану водних об’єктів та створення умов для відтворення рибних та інших ресурсів, проведення робіт по штучному відтворенню цінних видів риб | 2016-2020р. | орендарі земель водного фонду, Ізмаїльській територіальний відділ Західно-Чорноморської рибоохорони | за рахунок суб’єктів земельних відносин | за рахунок власних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  | поліпшення екологічного стану довкілля | В березні та квітні 2016 року риболовецькими підприємствами АРК «Придунайська Нива» та ТОВ «Репіда» за власні кошти виконані меліоративно – технічні роботи щодо покращення стану водних об’єктів та створення умов для відтворення рибних та інших ресурсів, проведення робіт по штучному відтворенню цінних видів риб |
|  |  | 3.6. Комплекс заходів, спрямованих на охорону, раціональне використання та відновлення мисливських тварин, збереження та покращення середи мешкання (випуск фазанів та інше) | 2016-2020р. | користувачі мисливських угідь | за рахунок суб’єктів господарювання | за рахунок власних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  | Охорона і раціональне використання природно-заповідного фонду | 4.1. Здійснення природоохоронних, захисних та лісовідновних заходів в регіональному ландшафтному парку «Ізмаїльські острови» | 2016-2020р. | управління АПР, ДП «Ізмаїльське лісове господарство» | обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві бюджеті, інші джерела | - |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 4.2. Здійснення природоохоронних, захисних та лісовідновних заходів в ландшафтному заказнику місцевого значення «Лунг» | 2016-2020р. | управління АПР, АРК «Придунайська нива» | обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві бюджеті, інші джерела | - |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | поліпшення екологічного стану довкілля |  |
| 5 | Екологічна освіта та екологічне виховання населення | 5.1. Проведення щорічних природоохоронних акцій та операцій «День довкілля», «Благоустрій», «День Землі», «Посади своє дерево», «Новорічна ялинка» | 2016-2020р. | Управління АПР, районний відділ освіти, сільські (селищна) ради | районний та місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | З 16 березня 2016 р. проведено двомісячник з наведення належного санітарного порядку, озеле-неню та благоус-трою населених пунктів району та Дня Довкілля відповідно до роз порядження голови рай-держадміністрації від 09.03.2016 року №116/А-2016 |
|  |  | 5.2. Залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної діяльності, участі в екологічних акціях на районному та регіональному рівнях | 2016-2020р. | районний відділ освіти, сільські (селищна) ради | районний та місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
| 6 | Атмосфера | 6.1. Проведення заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин до нормативних рівній (зменшення кількості технічно застарілих та зношених автотранспортних засобів, інше) | 2016-2020р. | Суб’єкти господарювання | за рахунок власних коштів | за рахунок власних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |
|  |  | 6.2. Недопущення випалювання стерні та рослинних залишків на полях, повздовж лісових насаджень, залізничних та автомобільних шляхів | 2016-2020р. | землекористувачі та землевласники, Ізмаїльській міжрайонний відділ ГУ ДСНС України в Одеській області | за рахунок власних коштів | за рахунок власних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  | поліпшення екологічного стану довкілля | ---- |