Додаток 2 до Програми

ЗАХОДИ

щодо реалізації  програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 2016-2018 роки та очікувана вартість

| № з/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  | Очікувані результати | Фактично виконано станом на 01.01.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | 2016р. | 2017р. | 2018р. |  |  |
| 1 | Розроблення документації землеустрою зі встановлення водоохоронної зони і прибережної захисної смуги навколо озера Саф`яни на території Ізмаїльського району | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 158,400 | - | 158,400 | - | Визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів та встановлення суворого режиму господарської діяльності на даній території. | На розробку документації землеустрою зі встановлення водоохоронної зони і при-бережної захисної смуги навколо озера Сафʹяни на території Ізмаїльського району та винесення їх в натуру виділено 150 тис. грн., в т.ч. з районного бюджету 75 тис. грн. та з бюджету Саф’янської сільської ради 75 тис. грн. Розроблено календарний план, кошторис, завдання, етапи та терміни виконання робот. Станом на 01.01.2017 року проведені геодезичні та камеральні роботи, проект на узгодженні. |
| 2 | Розроблення документації землеустрою зі встановлення водоохоронної зони і прибережної захисної смуги навколо озера Криве на території Старонекрасівської сільської ради Ізмаїльського району | 2016-2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 148,341 | - | - | 148,341 | Визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів та встановлення суворого режиму господарської діяльності на даній території. | ---- |
| 3 | 3.1. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Суворівської селищної ради в межах смт. Суворово (553,0 га) та за межами населеного пункту(1318,68 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, селищний бюджет | 1526,661 | - | 1526,661 | - | Створення повної інформаційної бази державного земельного кадастру, розподіл за видами власності на землю. Забезпечення умов для оптимально го оподаткування. | ---- ---- ---- ---- |
|  | 3.2. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Багатянської сільської ради в межах с. Багате (496,7 га) та за межами населеного пункту (2425,59 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1557,408 | - | - | 1557,408 |  |  |
|  | 3.3. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Бросківської сільської ради в межах с. Броска (333,7 га) та за межами населеного пункту (110,55 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 818,463 | 818,463 | - | - |  |  |
|  | 3.4. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Каланчацької сільської ради в межах с. Каланчак (305,2 га) та за межами населеного пункту (256,49 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 771,8685 | - | 771,8685 | - |  |  |
|  | 3.5. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Кам`янської сільської ради в межах с. Кам`янка (381,6 га) та за межами населеного пункту (1368,21 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1122,216 | - | - | 1122,216 | Створення повної інформаційної бази державного земельного кадастру, розподіл за видами власності на землю. Забезпечен ня умов для оптимально го оподаткування | ---- |
|  | 3.6. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Комишівської сільської ради в межах с. Комишівка (455,1 га) та за межами населеного пункту (516,54 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1171,086 | 1171,086 | - | - |  |  |
|  | 3.7. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Кирничанської сільської ради в межах с. Кирнички (329,2 га) та за межами населеного пункту (355,4505 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 844,3875 | - | 844,3875 | - |  |  |
|  | 3.8. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Ларжанської сільської ради в межах с. Ларжанка (353,0 га) та за межами населеного пункту (209,65 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 879,7065 | 879,7065 | - | - |  |  |
|  | 3.9. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Лощинівської сільської ради в межах с. Лощинівка (230,2 га) та за межами населеного пункту (493,5 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 627,195 | - | - | 627,195 |  |  |
|  | 3.10. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Матроської сільської ради в межах с. Матроська (351,7 га) та за межами населеного пункту (2511,81 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1221,906 | - | 1221,906 | - |  |  |
|  | 3.11. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Муравлівської сільської ради в межах с. Муравлівка (204,67 га) та за межами населеного пункту (140,2 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 512,8515 | 512,8515 | - | - | Створення повної інформаційної бази державного земельного кадастру, розподіл за видами власності на землю. Забезпечен ня умов для оптимально го оподаткування | ---- |
|  | 3.12. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Новонекрасівської сільської ради в межах с. Новонекрасівка (225,8 га) та за межами населеного пункту (2060,7 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 851,7015 | - | - | 851,7015 |  |  |
|  | 3.13. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Новопокровської сільської ради в межах с. Новопокровка (163,3 га) та за межами населеного пункту (286,5 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 435,384 | 435,384 | - | - |  |  |
|  | 3.14. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Озерненської сільської ради в межах с. Озерне (444,9 га) та за межами населеного пункту (598,352 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1158,846 | - | 1158,846 | - |  |  |
|  | 3.15. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Першотравневої сільської ради в межах с. Першотравневе (300,6 га) та за межами населеного пункту (1857,8284 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1001,0145 | - | - | 1001,0145 |  |  |
|  | 3.16. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Саф`янської сільської ради в межах с. Саф`яни (512,2 га) та за межами населеного пункту (731,4281 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1340,529 | 1340,529 | - | - |  |  |
|  | 3.17. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Старонекрасівської сільської ради в межах с. Стара Некрасівка (351,8 га) та за межами населеного пункту (2815,63 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1267,719 | - | 1267,719 | - | Створення повної інформаційної бази державного земельного кадастру, розподіл за видами власності на землю. Забезпечення умов для оптимально го оподаткування | ---- |
|  | 3.18. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Утконосівської сільської ради в межах с. Утконосівка (466,4 га) та за межами населеного пункту (2167,84 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1445,934 | - | - | 1445,934 |  |  |
|  | 3.19. Проведення робіт з інвентаризації земель на території Кислицької сільської ради в межах с. Кислица (475,5 га) та за межами населеного пункту (5334,4325 га) | 2016р -2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт | Обласний бюджет, районий бюджет, сільський бюджет | 1942,791 | - | 1942,791 | - |  |  |
| 4 | Розробка землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою продажу права оренди на земельних торгах | 2016р-2018р. | Підприємства та організації, що мають ліцензії на проведення землевпорядних робіт | районий бюджет | 100,000 | - | - | 100,000 |  | ---- |

Виконавець:  Гєнова О. М.  головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку

та екології управління економічного та агропромислового розвитку Ізмаїльської райдержадміністрації